*Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego SG.271a.7.2024*

*Projekt umowy*

**UMOWA Nr …………….**

**o pełnienie nadzoru inwestorskiego**

W dniu **……………………** pomiędzy **Gminą Baranów, ul. Rynek 14,   
24–105 Baranów, NIP 716-27-26-989, REGON 431019891**, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

**Pana Mirosława Romana Grzelaka - Wójta Gminy**

**przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ................................................**

a

**………………………………………………………………………………………………..,**

z siedzibą: **…………………………………………………………………………………..**,

NIP **………………………**, Regon **……………………………………………..**, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: ………………………………………………………..**,**

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1.**

1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) - wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (130 000 zł).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia   
   23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061).

**§ 2.**

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w ramach nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą „**Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze Gminy Baranów**”.

**§ 3.**

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze Gminy Baranów**”**.**

2. Zakres robót podlegających nadzorowi obejmuje w szczególności:

**1)** **Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Baranów – ulice Cmentarna, Powstania Styczniowego, Kruka-Heydenreicha i Wschodnia**:

**a) sieć wodociągowa:**

* wykonanie sieci wodociągowej o długości – 661,10 m;
* sieć wodociągową należy wykonać z rur tworzywowych do transportu wody pitnej PE100-RC SDR11 DN110 w technologii bezwykopowej - przewiertu sterowanego,
* przewiduje się montaż dwóch zasuw DN100 na węzłach włączeniowych, trzech zasuw DN100 na węźle oraz pięciu zasuw DN80 na odejściach do hydrantów przeciwpożarowych;
* przewiduje się montaż pięciu hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych.

**b) sieć kanalizacyjna:**

* wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o długości – 859,00 m;
* sieć kanalizacyjną należy wykonać z rur tworzywowych do transportu ścieków sanitarnych PE100-RC SDR17 DN200 w technologii bezwykopowej - przewiertu sterowanego,
* przewiduje się montaż 25 sztuk studni betonowych DN1200 z włazami żeliwnymi typu ciężkiego *–* D400.

**2)** **Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Łukawka:**

1. wykonanie sieci wodociągowej o długości – 505,00 m;
2. sieć wodociągową należy wykonać z rur tworzywowych do transportu wody pitnej PE100-RC SDR11 DN110 w technologii bezwykopowej - przewiertu sterowanego;
3. przewiduje się montaż jednej zasuwy DN100 na węźle włączeniowym oraz czterech zasuw DN80 na odejściach do hydrantów przeciwpożarowych;
4. przewiduje się montaż czterech hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych.

3. Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot niniejszej umowy Wykonawca będzie wykonywał od dnia podpisania niniejszej umowy do zakończenia robót budowlanych i dokonania protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń zadania określonego w § 2 niniejszej umowy.

**§ 4.**

1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego   
i obejmuje obowiązki związane profesjonalnym i kompleksowym nadzorem budowlanym, a także kontrolą zadania inwestycyjnego i obejmuje w szczególności:

1) wszystkie czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25-27 ustawy z dnia   
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, ze zm.),

2) analizę merytoryczną dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych,

3) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania,

4) udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy wykonawcom robót budowlanych,

5) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,

6) żądanie od wykonawców robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność   
z dokumentacja projektową,

7) sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania,

8) sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie   
w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych,

9) opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości   
i standardzie nie niższym niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

10) sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa   
w eksploatacji i użytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji,

11) inicjowanie i udział w naradach i komisjach technicznych,

12) dokonywanie odbiorów robót,

13) sporządzanie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót, z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę   
do wystawienia faktur,

14) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów   
i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego,

15) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi,

16) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego,

17) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie, z odpowiednim wyprzedzeniem, o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie,

18) potwierdzenie gotowości wykonawcy zadania do odbioru końcowego oraz udział w końcowym odbiorze zadania,

19) ścisła współpraca z Zamawiającym i udzielanie Zamawiającemu informacji o stanie realizacji robót,

20) przestrzeganie norm i zasad BHP,

21) udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych.

2. Wykonawca (Inspektorzy nadzoru) zobowiązany jest do nadzorowania realizacji prac w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, przy czym wymagane jest aby były to co najmniej 2 wizyty stałe tygodniowo w czasie wykonywania robót (każdy inspektor nadzoru zobowiązany jest do przeprowadzenia wskazanej ilości wizyt tygodniowo w czasie wykonywania danego zakresu robót) oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Czas reakcji na zgłoszenie potrzeby wizyty przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 24 godziny od zgłoszenia.

3. Inspektorzy nadzoru pełnić będą nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru, przy czym przez wizytę rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, trwające co najmniej 45 minut.

4. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inspektor nadzoru jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.

5. Zakres prac przewidzianych do realizacji wymaga w szczególności uprawnień budowlanych w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).

**§ 5.**

1. Wykonawca oświadcza, że do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych kieruje następujące osoby:

* ................................... inspektor nadzoru inwestorskiego robót cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych   
  i kanalizacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane nr ............oraz będący członkiem .......OIIB;

2. Wykonawca może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w ust. 1 wyłącznie   
za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one spełniać wszystkie wymogi określone   
w zapytaniu ofertowym oraz złożą oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy Prawo budowlane.

**§ 6.**

1. Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot niniejszej umowy Wykonawca będzie wykonywał od dnia podpisania umowy do zakończenia robót budowlanych i ich odbioru końcowego, nie krócej   
niż do dnia 12 grudnia 2024 r.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1, gdy okaże się to konieczne ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem.

3. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego nastąpi   
po zakończeniu robót budowlanych i usunięciu wad i usterek oraz odbiorze końcowym robót budowlanych.

4. Ze strony Zamawiającego, osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu Umowy jest ......................................,

5. Ze strony Wykonawcy, osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu Umowy jest.......................................

**§ 7.**

Wykonawca reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych działając w imieniu Zamawiającego w ramach uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu umowy zawartej   
z Wykonawcą robót, nie jest jednak upoważniony do podejmowania decyzji mogących nieść skutki finansowe dla Zamawiającego.

**§ 8.**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności z najwyższą starannością, rzetelnie, sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych oraz chronić interesy Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego   
   oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych.
3. Wykonawcy nie wolno, bez wyraźnej zgody Zamawiającego, wydawać Wykonawcy robót poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową o roboty budowlane.
4. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego.
5. Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Specyfikacją Techniczną Wykonania   
   i Odbioru Robót, przedmiarem robót, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami technicznymi oraz z uwzględnieniem celu, któremu przedmiot umowy ma służyć.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz innymi warunkami realizacji zamówienia, w tym dokumentacją przetargową zadania pod nazwą „Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków”. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji budowlanej najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych.
7. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiedni personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym   
   do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą.
8. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich   
   za wszelkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

**§ 9.**

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za pełnioną usługę   
   w kwocie: **........................** brutto, (słownie: ................................................złotych),wartość netto   
   w kwocie: ................................................ (słownie: .................................złotych)zgodnie   
   z przedstawioną ofertą.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty   
   i czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po wykonaniu całości zamówienia (po odbiorze końcowym) w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

4. Wypłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany   
przez Wykonawcę w fakturze lub rachunku.

5. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy   
bez pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 10.**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za każdy udowodniony przypadek nie zachowania należytej staranności   
   przy wykonywaniu obowiązków inspektora nadzory inwestorskiego w wysokości 1% całego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust.1;
2. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% całego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust.1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego   
od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% całego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1.

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za zasadach ogólnych,   
do wysokości poniesionej szkody.

4. Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia nadzoru lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

**§ 11.**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

1. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa   
   lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w tych wypadkach może nastąpić   
   w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
2. ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy (za wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji)
3. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
4. w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,
5. braku środków finansowych na realizację inwestycji po stronie Zamawiającego,
6. jeżeli Wykonawca nie podjął w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy   
   obowiązków z niej wynikających lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn leżących   
   po stronie Wykonawcy w okresie dłuższym niż 7 dni.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym   
   w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie, w sposób nieterminowy, wadliwy lub sprzeczny z umową i pomimo wezwania przez Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji umowy
8. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nierozpoczęcia robót określonych   
   w § 1 umowy w ciągu 60 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

**§ 12.**

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą celem umożliwienia mu należytego wywiązywania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielać mu informacji i wyjaśnień oraz udostępnić potrzebne dokumenty.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy. Odpowiedzialność obejmuje również osoby i podmioty działające na rzecz Wykonawcy.

**§ 13.**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego   
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie dotyczącym:

1) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:

a) wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji robót budowlanych; jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie robót budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia-termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac,

c) zmiany terminu realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę tych robót,

d) gdy wystąpią zdarzenia losowe: klęska, akt terroru, katastrofa, załamanie gospodarcze,

e) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy.

1. zmiany wynagrodzenia związanej ze zmianą obowiązującej stawki VAT; w tej sytuacji do kwoty netto zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości wynikającej   
   z obowiązujących przepisów,
2. zmiany wynagrodzenia, jeżeli okres realizacji umowy wydłuży się więcej niż o 2 miesiące   
   od terminu określonego w § 6 ust. 1;
3. zmiany osób wykonujących funkcje inspektorów nadzoru;
4. innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne   
   dla Zamawiającego.

3. Wszystkie powyższe postanowienia zawarte w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

**§ 14.**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy prawo budowlane i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
2. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy, Strony są zobowiązane do polubownego rozstrzygnięcia sporów.
3. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

**§ 15.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679   
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, Strony oświadczają, że są wzajemnie dla siebie administratorami danych osobowych, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw   
i obowiązków wynikających ze współpracy, na podstawie RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze współpracą, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami. Każda ze stron posiada prawo dostępu   
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo   
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zawrze stosowne klauzule umowne zobowiązujące podwykonawców do stosowania RODO.

**§ 16.**

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden   
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA